# PROGRAM POBOLJŠANJA IMS-A

| Tvrtka: | TEHMA d.o.o. |
| --- | --- |
| Oznaka dokumenta: | CILJ-IMS-xx |
| Verzija: | v1.0 |
| Datum: | 04.12.2025 |
| Odobrio: | Direktor |
| Vlasnik dokumenta: | ## MR |
| Status: | ## Kontrolirani dokument |
| Povezana dokumentacija: | ## PROC-M1, PROC-M2, REG-PROMJ, REG-NC-KR, REG-IA, EDU-PLAN, RZZ, PUZ |
| Rok čuvanja: | ## 3 godine |

# SVRHA

## Cilj Programa poboljšanja (PROG-PB) je sustavno:

- identificirati,

- planirati,

- pratiti i

- provoditi

## sve aktivnosti poboljšanja koje proizlaze iz različitih izvora unutar Integriranog sustava upravljanja (IMS).

## Program poboljšanja obuhvaća mjere koje nastaju kao rezultat:

- Upravine ocjene (PROC-M1)

- Internih audita (REG-IA)

- Vanjskih audita certifikacijske kuće

- Nesukladnosti i provedenih korektivnih radnji (REG-NC-KR)

- Inspekcijskih nadzora

- Zakonskih izmjena (RZZ + PUZ)

- Procjene rizika i aspekata okoliša (REG-RIZ, REG-AO)

- Prijedloga zaposlenika i voditelja gradilišta

- Prijedloga investitora, nadzora i kooperanata

## Program poboljšanja time predstavlja centralni alat za kontinuirano poboljšavanje sustava (ISO 9001: 10.3, ISO 14001: 10.3).

# STRUKTURA PROG-PB

## Program vodi MR u obliku sveobuhvatne tablice u Excelu ili SharePointu.

## Tablica mora omogućiti:

- praćenje svih mjera,

- povezivanje mjera s izvorom,

- pregled odgovornosti i rokova,

- bilježenje dokaza provedbe,

- pregled napretka za Upravinu ocjenu.

## Tablica: PROG-PB – Program poboljšanja

| ## ID | ## Izvor poboljšanja | ## Opis mjere | ## Odgovorna osoba | ## Rok | ## Potrebni resursi | ## Status | ## Evidencija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## PB-01 | ## Upravina ocjena 2025 | ## Poboljšati razdvajanje otpada na gradilištima | ## HSE | ## 31.12.2025 | ## edukacija, kontejneri, oznake | ## ☐ otvoreno ☐ u tijeku ## ☐ zatvoreno | ## FRM-IMS-18, FRM-IMS-07 |
| ## PB-02 | ## Interni audit IA-03/2025 | ## Uvesti PKI na sve projekte | ## Voditelji gradilišta | ## 01.03.2025 | ## PKI predlošci, obuka | ## ☐ otvoreno ☐ u tijeku ## ☐ zatvoreno | ## FRM-IMS-05 |
| ## PB-03 | ## NC/KR NC-14/2025 | ## Smanjiti ponavljanje NC u armiranju | ## MR + Voditelji | ## 30.06.2025 | ## obuka, dodatna kontrola | ## ☐ otvoreno ☐ u tijeku ## ☐ zatvoreno | ## REG-NC-KR |
| ## PB-04 | ## Zakonska izmjena 2025 | ## Ažurirati RZZ zbog novih propisa o otpadu | ## MR | ## odmah | ## ažuriranje RZZ | ## ☐ otvoreno ☐ u tijeku ## ☐ zatvoreno | ## RZZ |
| ## PB-05 | ## Preporuka nadzora | ## Poboljšati postupak vođenja KT/ST zapisnika | ## Voditelji | ## 31.05.2025 | ## revizija FRM-IMS-12 | ## ☐ otvoreno ☐ u tijeku ## ☐ zatvoreno | ## FRM-IMS-12 |
| ## PB-06 | ## Procjena rizika | ## Smanjiti rizik izlijevanja ulja | ## HSE | ## 30.04.2025 | ## apsorpcijski materijal | ## ☐ otvoreno ☐ u tijeku ## ☐ zatvoreno | ## REG-RIZ |
| ## PB-07 | ## Inspekcija rada | ## Uvesti dodatnu obuku za ZNR | ## MR | ## 01.09.2025 | ## eksterni trening | ## ☐ otvoreno ☐ u tijeku ## ☐ zatvoreno | ## EDU-PLAN |

# STATUSI MJERA

## Svi statusi usklađeni su s ISO 9001 / 14001 i moraju se koristiti dosljedno:

| ## OTVORENO | - mjera je prihvaćena, ali nije započela. |
| --- | --- |
| ## U TIJEKU | - aktivnost se provodi, - postoje bilješke, dokumenti ili prvi dokazi. |
| ## ZATVORENO | - mjera je u potpunosti provedena, - postoji dokaz o provedenoj radnji, - učinak je verificiran. |
| ## ODGODA | - rok je produžen, - mora biti jasno naveden razlog odgode (npr. vremenski uvjeti, nedostupnost podizvođača, budžetska ograničenja). |

# VERIFIKACIJA UČINKOVITOSTI (OBAVEZNO!)

## Za svaku mjeru mora postojati dokaz provedbe i dokaz učinkovitosti.

## Primjeri dokaza učinkovitosti:

- slike s gradilišta (prije/poslije),

- zapisnici iz PKI,

- zapisnici NC/KR,

- rezultati edukacija,

- revizija dokumentacije,

- novi RZZ,

- izmjene procedura.

## Tko radi verifikaciju?

- MR + Direktor (zajedno)

- jednom mjesečno: pregled statusa

- jednom godišnje: u sklopu Upravine ocjene (PROC-M1)

# ARHIVIRANJE

| ## Dokument | ## Rok čuvanja | ## Lokacija |
| --- | --- | --- |
| ## PROG-PB (aktivna verzija) | ## 3 godine | ## SharePoint / IMS / Poboljšanja |
| ## Završene mjere (dokazi) | ## min. 3 godine | ## IMS / 08 – Zapisnici |
| ## Povezani dokumenti (NC, auditi, RZZ…) | ## prema rokovima u procedurama | ## pripadajuće mape |

## MR zadržava odgovornost za održavanje aktualne verzije PROG-PB.